UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ……………………………….. roku w Baranowie pomiędzy:

Gminą Baranów, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, NIP …………………….., REGON …………………………….., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy                  - Roberta Gagosia, Skarbnika Gminy -          Joannę Kukier

a

…………………………………….. działającym w obrocie prawno - gospodarczym na podstawie wpisu do …………………………………..pod numerem …………………………REGON………………………………… NIP…………………………………………. zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający złożył zamówienie publiczne Nr ……………………… na realizację zadania pod nazwą: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARANÓW” oraz, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zadania, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje:

§ 1.

1.Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  polegające na:

a) demontażu płyt azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) – ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych - 4, powierzchnia dachów do zdjęcia – ok. 1250 m²,

b) odebraniu uprzednio zdemontowanych wyrobów zawierających azbest ( płyty faliste i płaskie azbestowo-cementowe ) składowanych na terenie  nieruchomości położonych w Gminie Baranów, (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja).

2.Szacowana masa wszystkich wyrobów zawierających azbest  przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosi ok. 40 Mg.

3. Strony zgodnie przewidują  możliwość zmniejszenia masy wyrobów, o których mowa w ust.1, które mogą zastać odebrane, opakowane i unieszkodliwione w terminie  określonym w § 2.

§ 2.

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie  do dnia 31 lipca 2012 roku.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne, określone odrębnymi przepisami,  uprawnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3.

Strony ustalają, że odebranie wyrobów zawierających azbest z terenu poszczególnych nieruchomości zostanie udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez Wykonawcę a przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zostanie udokumentowane kartą przekazania odpadu, wystawioną przez końcowego odbiorcę, to jest podmiot uprawniony do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

§ 4.

Cena za odbiór 1 Mg wyrobów zawierających azbest wynosi ……………  zł brutto (słownie:……………………………………………………………).

§ 5.

Cena, o której mowa w § 4 jest niezmienna przez cały czas trwania umowy i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 7.

1.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………………………………., w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem ust.3.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi iloczyn  odebranych wyrobów zawierających azbest oraz ceny, o której mowa w § 4.

3. Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w  § 3.

§ 8.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

– zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za odebranie 40 Mg wyrobów zawierających azbest,  za każdy dzień zwłoki,

– zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za odebranie 40 Mg wyrobów zawierających azbest, określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki,

– odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za odebranie 40 Mg wyrobów zawierających azbest.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

– odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za odebranie 40 Mg wyrobów zawierających azbest.

§ 9.

Karę, o której mowa w § 8 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia  żądania  Zamawiającego zapłaty  kary umownej

§ 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych określonych w treści niniejszej umowy.

§ 11.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej.

§ 13.

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest miejscowo Sąd  dla siedziby Zamawiającego.

§14.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA